Projekt pěstební činnosti

- všeobecná část

___________________________________________________________________________

A.  Základní ustanovení

Konečné termíny prací pro výkony:

. Ochrana proti vytloukání - chemicky		                                    30.4.2021 (2022)

. Zalesnění prostokořennou sadbou jehl.,stavba oplocení (jaro)                  15.5.2021 (2022)

. Letní nátěr, postřik proti okusu                                                                  30.6.2021 (2022)

. Ožinování dle objednávky                                                                        30.9.2021 (2022)

. 70% prořezávek                                                                                          31.8.2021 (2022)

. 100% prořezávek                                                                                       31.10.2021 (2022)

. Použití totálních herbicidů ostatní (mimo ostružinu)                                 20.9.2021 (2022)

. Zimní nátěr, koudel, ovčí vlna                                                                    31.10.2021 (2022)

. Zalesnění listnatou obalov. sadbou stavba oplocenek                               30.11.2021 (2022)

. Použití totálních herbicidů na ostružinu                                                       30.11.2021 (2022)

Tímto nejsou dotčeny termíny stanovené u jednotlivých porostů v projektech nebo dohodnutých a podepsaných na objednávce objednatelem a zástupcem zhotovitele.

Požadujeme akceptovat u jednotlivých výkonů redukované plochy, popřípadě počty mj. (v porovnání s celkovou plochou pouze části vyžadující zásah).

B.  Podrobné podmínky

I. Obnova lesa (zalesňování):

Zhotovitel je povinen dodržet v pěstebním projektu stanovené rozpětí lesních vegetačních stupňů a výškové třídy sazenic dle porostních skupin. Výsadba nižšího počtu sazenic na ha  a nedodržení parametrů řadové výsadby, (průměrná vzdálenost sazenic v řadách a průměrná vzdálenost sazenic v řadě) v průměru více jak 5%, bude důvodem nepřevzetí plochy. Změnu požadovaného sortimentu sadebního materiálu požadujeme dohodnout s dostatečným předstihem.

U všech sazenic SM, BO, JD, a MD požadujeme viditelné chemické ošetření proti klikorohu borovému. Použitý přípravek a datum ošetření, požadujeme označit na volné řádky listu o původu sadebního materiálu.

V případech kdy zhotovitel nakoupí sazenice, jejichž parametry neodpovídají projektované technologii, je nutné projednat změnu technologie s objednatelem prací před výsadbou.

Přejímka zalesnění:

Před zahájením zalesňovacích prací zhotovitel předá objednateli kopii průvodního listu sadebního materiálu, který vystavil LČR pověřený pěstitel.

Do měsíční uzávěrky, ve které budou vykázány zalesněné porostní skupiny, předá zhotovitel přílohu, obsahující soupis porostních skupin, ve kterých byl uvedený sadební materiál použit.

Záhlaví přílohy musí obsahovat navíc i stručný název pěstitele, (např. Zátoky, Mírovka, Ořechov). Dále musí příloha obsahovat všechny údaje dle předtisku s tím, že ve sloupci „Dřevina“ bude uvedena zkratka dřeviny, věk a způsob pěstování dle ČSN 48 2115. Dále bude příloha obsahovat sumáře dle druhu a množství sazenic včetně zalesněné plochy. Na spodním okraji bude datum, podpis a razítko zhotovitele. Stejné zásady platí i pro opravy zalesnění v případě uplatněných a realizovaných reklamací nebo v případech doplňování kultur během roku na vrub zhotovitele, za účelem eliminace uplatňování reklamací při použití jiných původů sazenic.

II. Ochrana proti buřeni

Mechanická ochrana

Technologie provedení u výkonu ožínání je nutno posuzovat jako orientační údaj, který si objednatel vyhrazuje měnit v závislosti na vývoji buřeně. Z tohoto důvodu bude projektovanou technologii ožínání operativně schvalovat nebo měnit příslušný pracovník objednatele.

Skutečný rozsah a použitá technologie musí odpovídat stavu zabuřenění jednotlivých ploch s přihlédnutím k předpokládanému vývoji buřeně. Tomuto hledisku je třeba přizpůsobit i dobu ožínání tak, aby zbytečně nedocházelo k opakovaným zásahům. V projektech je vyhotoven rozsah výkonu ochrany kultur proti buřeni pouze pro 1. zásah, je tedy nezbytné kalkulovat i s pravděpodobnou potřebou opakovaného zásahu.

Chemická ochrana

Ochrana proti buřeni totálním herbicidem se provádí v pruzích od 0,80 do 1,00 m dle požadavků objednatele. V období nevyzrálých letorostů, postřik nesmí zasáhnout zelené letorosty jehličnanů.

Celoplošnou aplikaci totálního herbicidu ve výsadbách SM, BO a JD lze provádět až po vyzrání výhonů. Tento stav nastává nejčastěji koncem srpna. Ostatní druhy jehličnanů jsou citlivé po celý rok

III. Ochrana kultur proti zvěři:

Individuální ochrana sazenic musí být provedena ihned po výsadbě tak, aby nedošlo k poškození sazenic okusem nebo vytloukáním zvěří. Přejímka zalesnění s požadavkem individuální ochrany bude provedena až po realizaci této ochrany. Připevnění individuální ochrany ke kůlu požadujeme materiálem , nepodléhajícím předčasné korozi (drát pozinek).

IV. Oplocování lesních kultur drátěným pletivem

Do oplocenek nebudovat přelezy, pouze uhlopříčně umístěná dvoje dvířka ,viditelně označená. U stabilizačních vzpěr požadujeme přibití spodního konce ke kořenovým náběhům pařezů, kořenům apod. Vstupní dvířka budou zavěšeny na skobách. Impregnaci kůlů zatlučených do země požadujeme provádět opálením.

Oplocení realizujte před, nebo současně s výsadbou. Pro fakturaci se zjišťuje délka oplocení změřením pásmem. Zjišťovat délku prostým součtem délek použitých oplocenkových dílů není přípustné. Oprava oplocení bude prováděna dle skutečné potřeby.

V. Ochrana kultur proti klikorohu borovému:

Je plánována v rozsahu 1. zásahu, v případě potřeby bude doobjednán zásah další. Zásah požadujeme provést bezodkladně po jeho objednání, z logických důvodů možného vzniku škody na kultuře.

VI. Prořezávky

V listnatých prořezávkách v členitém a těžko přístupném terénu bude způsob likvidace hroubí dohodnut samostatně v konkrétních případech. Hroubí lze těžit v prořezávkách jen v případech objednání jeho výroby objednatelem.

Rozčleňovací linky musí být přímé, min.4 m široké a jejich vzájemná vzdálenost je násobkem 20 m.  Počet linek a jejich směr je dán požadavkem objednatele. Materiál zkrácený do 2 m délky je z linek vyklizován a ukládán do hromad nebo přerušovaných hrází mimo plochu linky s výjimkou hroubí.

VII. Úklid klestu:

Vzhledem ke skutečnosti, že vývoj nahodilých těžeb přímo ovlivňuje celkovou výši obnovních těžěb (MÚ), objednatel si vyhrazuje právo operativně měnit projektovanou výši a způsob likvidace klestu v jednotlivých skupinách. Z tohoto důvodu je nutno posuzovat projektované objemy a způsoby likvidace klestu jako údaje orientační a jejich realizace vyžaduje souhlas objednatele, po dohodě na těžbě konkrétního porostu.

VIII. Ostatní pěstební činnost:

Při dočišťování porostních skupin, musí být vyklizeno veškeré ležící dříví na ploše dané porostní skupiny a uloženo do hromad nebo hrází. V ploše dané porostní skupiny je i plocha lesní odvodňovací sítě, příkopů kolem cest a plocha vodních toků. Dříví nesmí být ukládáno ke stromům, na plochy s přirozenou obnovou, vyklizovací linky a cesty. Hmota hroubí odpovídající svou kvalitou dle ON  min. palivu musí být zpracována, atraktivní musí být asanována v termínu zadaném objednatelem.

IX. Ochrana kultur proti hlodavcům:

Ošetření kmínků kultur (postřik, nátěr) chemickými přípravky určenými proti okusu hlodavci je třeba provádět tak, aby povrch kůry byl souvisle ošetřen (kolem dokola) do výšky min.l5 cm nad povrch země. Tento výkon, pokud vznikne potřeba jej provádět, bude objednán objednatelem v průběhu roku.

X. Ochrana lesa proti kůrovcům:

V projektu jsou pouze orientační údaje, projektované množství bude závislé na skutečném průběhu roku podle podmínek pro rozvoj a šíření kůrovce.

V Novém Městě na Moravě dne: …………….

Za objednatele:                                                                             Za zhotovitele: