OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:  007/2014/sm

Datum:   19.05.2014

| OBJEDNATEL | DODAVATEL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení : 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Luboš Smetana Tel.: 566 598 357, 724 775 894 e-mail: lubos.smetana@meu.nmnm.cz | Firma: sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: |  |  |
| 1. Předmět : - oprava části opěrné zdi u místní komunikace ul.Jánská v Novém Městě na Moravě, dle proj.dokumentace DPS „Stavební úpravy opěrné zdi na ul.Jánská“, zpracované Ing.J.Červinkou v 05/2014 a krycího listu nabídky ze dne …. |  |  |  |
| 2. Termín a místo plnění: předání staveniště …. nejpozději do 13.6.2014; ukončení stavby.....nejpozději do 31.7.2014 (včetně odstranění příp.vad a nedodělků) řádným předáním díla s písemným protokolem Místo plnění : Nové Město na Moravě, ul.Jánská |  |  |  |
| 3. Cena (bez DPH, vč. DPH): Dohodnutá cena……………. bez DPH …................ včetně DPH cena za dílo obsahuje i případné práce a dodávky, nutné pro řádné plnění díla a ve výkazu výměr neuvedené (doplnil uchazeč do krycího listu nabídky). |  |  |  |
| 4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace: převodním příkazem , splatnost faktury 21 dnů od doručení fa objednateli. Faktura bude vystavena až po řádném předání díla (podepsání protokolu). |  |  |  |
| 5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.): Objednatel prohlašuje, že fakturovaný výrobek nebude používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Pokuta za pozdní předání díla objednateli: 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení, až do předání a převzetí díla Pokuta za pozdní úhradu faktury (po splatnosti): 0,5 % z neuhrazené částky za každý den prodlení |  |  |  |

| V Novém Městě na Moravě Dne: 23.05.2014 Podpis objednatele: …………………………….. Ing. Dana Wurzelová vedoucí odboru ISM | Potvrzuji přijetí objednávky: V …………………………………………………..….. dne …………………………………………………… Podpis dodavatele: ………………………………………………………… doplnit jméno, příjmení, funkci |
| --- | --- |